ОТЧЕТ

о результатах реализации социально значимого проекта

«14» октября 2019 г.

Наименование ТОСа: ТОС «ЛЕГО Уюта»

ФИО руководителя: Яковлева Галина Николаевна

Наименование проекта: «Уютный парк»

Период выполнения проекта:  с 01 мая до 15 октября 2019 года

Проект «Уютный парк» реализован активистами ТОС «ЛЕГО Уюта» под руководством председателя  Яковлевой Галины Николаевны. Данный проект выполнен на территории парка  ТОС «ЛЕГО Уюта», расположенного в центре деревни Витинск.

Проект «ЛЕГО Уюта» направлен на создание условий и организацию обустройства места для массового отдыха жителей. В результате реализации проекта обновилась зона парка, удовлетворяющая потребности всех   возрастных категорий  жителей ТОСа.  Финансовая поддержка способствовала  благоустройству  парка в центре деревни Витинск, объединению жителей для достижения поставленной цели, развитию добрососедских отношений, повышению уровня взаимодействия жителей с органами местного самоуправления, СМИ. Общими усилиями придан  новый облик парку-  проведён  ремонт сцены, изготовлен  и установлен  туалет, стол и лавочки, осуществлена покраска  установленных объектов.  Значительно улучшены  условия для организации досуга населения в парке. Мероприятия в парке способствуют развитию у детей физической выносливости, формированию навыков общения.

Благополучателями проекта стали все 277 жителей ТОСа «ЛЕГО Уюта». Активную деятельность по реализации проекта осуществляли 30 жителей ТОС.

28 ноября 2018 года состоялось собрание  членов ТОСа «ЛЕГО Уюта», на котором были решены организационные вопросы. Избран Совет ТОСа в составе: Яковлева Г.Н., Петрова Л.Л., Пахомова Е.Л. Принято решение участвовать в районном конкурсе социально значимых проектов по поддержке инициатив деятельности территориальных общественных самоуправлений в Северном районе, представив проектную заявку по номинации «проекты, направленные на создание условий и организацию обустройства мест для массового отдыха жителей».  Члены Совета ТОСа «ЛЕГО Уюта» написали обращение в конкурсную комиссию по подведению итогов конкурса с просьбой поддержать проект ТОСа «ЛЕГО Уюта».  Уточнены сроки реализации мероприятий проекта, в соответсвии с календарным планом. Определили перечень работ, было решено (с помощью главы Чебаковского сельсовета, который оказал финансовую помощь в организации демонлажных и монтажных работ) разобрать старую сцену.

Несколько дней инициативными жителями домов и группой рабочих, входящих в  ТОС «ЛЕГО Уюта» Яковлева Г.Н., Петрова Л.Л., Пахомова Е.Л., были разобраны постройки  и вывезен мусор.                     Ответсвенными за написание сметы, разработку проекта  определили членов Совета ТОС«ЛЕГО Уюта» под руководством  Яковлевой Галины Николаевны.

10 апреля 2019 года подведены итоги районного конкурса социально значимых проектов по поддержке инициатив деятельности территориальных общественных самоуправлений. Проект ТОСа «ЛЕГО Уюта» вошел в перечень  победителей конкурса, определена сумма финансовой поддержки в размере 118 тыс.руб. 12 апреля 2019 года председателем ТОС «ЛЕГО Уюта» подписан трехсторонний договор о реализации в 2019 году проекта «Уютный парк»  территориального общественного  самоуправления «ЛЕГО Уюта» с использованием средств местного бюджета Северного района Новосибирской области. Впоследствии, в работе по проекту руководствовались приложениями к договору - сметой расходов на выполнение социально значимого проекта «ЛЕГО Уюта» и календарным планом выполнения проекта.

25  апреля  2019 года  Благотворительным фондом поддержки общественных инициатив,  направленных на развитие Северного района Новосибирской области «Тартас» (оказывающим ТОСам района организационную поддержку по Соглашению с администрацией района)  заключен Договор с ИП Бакун А.И и АО «Северный лесхоз»  на поставку товаров  общей стоимостью 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) руб. 00 коп.

Администрация Чебаковского сельсовета выделила средства в размере 36000 (тридцать шесть тысяч) руб.00 коп.на на оплату труда привлечённых специалистов для установки  сооружений.

6 июня  в ТОС «ЛЕГО Уюта» было поставлено и установлено  инициативными жителями и привлечёнными специалистами под руководством главы Чебаковского сельсовета следующее оборудование:

1. Брус обрезной- 1,4 м3х8500 руб. =11900 руб.

2. Лесоматериал круглый хвойных пород -3,4 м3х4000 руб. =13600 руб.

3. Доски обрезные хвойных пород- 3,1 м3х9000 руб. =27900 руб.

4. Профнастил оцинкованный с покрытием- 94,5м2х390 руб.=36855 руб.

5. Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000мм- 39 шт. х 443= 17277 руб.

6. Гвозди- 45 кг х 88 руб.= 3960 руб.

7. Винты самонарезающие- 500 шт. х 3,5 руб.= 1750 руб.

8. Краска- 12 банок по 2 кг х 396,50 руб.= 4758 руб.

В работе приняли участие 30  жителей и 2  привлечённых специалистов.

10 августа   состоялось открытие парка после реконструкции ТОС «ЛЕГО Уюта»  (начало 12.00 час.). С открытием парка членов ТОС поздравил Глава Северного района Коростелев Сергей Владимирович.

Членов ТОСа поздравили председатель Совета депутатов Северного района Звыков Игорь Викторович и Глава Чебаковского сельсовета Семенов Василий Анатольевич.

Обновленный парк  принимает на своей территории ещё больше детей и молодёжи. Дети собираются в парке сразу после занятий в школе. Общая вовлеченность- 35 детей, 50  родителей,  30 бабушек и дедушек.

Результатом выполнения данных мероприятий является обустройство зоны отдыха парка на территории ТОса «Лего Уюта».

Обновлённый парк будет местом детского и взрослого отдыха, веселья и смеха.  Кроме этого, парк будет использоваться для проведения культурно- массовых мероприятий на селе.

Общественное мнение о результатах проекта самое благоприятное. Молодые родители, бабушки и дедушки  с восторгом приняли обновлённый парк.  Весь летний период все члены ТОСа жили мыслями о благоустройстве парка, работали по достижению  желаемой цели,  заботясь о населении деревни.

Результаты реализации проекта отображены в газете «Северная газета» (выпуск № 35 от 28.08.2019).

Социально-экономический эффект проекта «Уютный парк» в проявлении инициативы жителей, их общественной  работе по  улучшению условий для развития и укрепления здоровья детей, повышения уровня благоустроенности территории.

Деятельность по проекту будет продолжаться. В планах  далее заниматься  благоустройством территории, организовать освещение и, конечно же, вновь собраться всей деревней на общий  праздник «День соседей».

Приложения: фотографии, копии  публикаций и сценарий открытия парка.

Председатель ТОСа  «Лего Уюта»  _____________       Г.Н. Яковлева